附件

2023年国家黄河流域生态环境警示片披露

问题清单第9项涉及水利整改任务

完成情况表

| 整改任务 | 2023年11月现场调查发现，杭锦后旗润昇湖、五原县古郡湖未经许可违规取用黄河水。其中，杭锦后旗润昇湖现有水域约1500亩，2022年以来违规取水10次，取水264万立方米。五原县古郡湖现有水域约416亩，仅2023年10月14日、10月31日两次就违规取水23万立方米。 |
| --- | --- |
| 责任单位 | 巴彦淖尔市委和政府 |
| 整改目标 | 加强取水许可管理，依法查处违规取用水行为. |
| 整改措施 | 1.依法查处润昇湖、古郡湖违规取用黄河水问题，核定违规取用水量，并征缴水资源税。 2.对润昇湖、古郡湖实行重点监控，加强日常管理，杜绝违规取用水行为。 3.组织开展全市湖泊湿地取用水情况排查，坚决整治违规向湖泊湿地补水、退水、泄洪问题。 |
| 完成情况 | 该整改任务共3项措施已全部完成整改，具体如下。 完成情况：1.杭锦后旗润昇湖违规取用黄河水问题：2024年5月22日，杭锦后旗农牧业综合行政执法大队对杭锦后旗园林绿化服务中心进行了行政处罚，罚款33万元。五原县古郡湖规取用黄河水问题：2024年5月28日，五原县综合行政执法大队五原县园林绿化服务中心进行了行政处罚，罚款36万元。杭锦后旗水利局核定润昇湖2022年、2023年违规取用水量264万立方米，内蒙古河套灌区水利发展中心义长分中心义和渠供水所核定古郡湖2023年违规取用水量23万立方米。巴彦淖尔市水利局组织杭锦后旗人民政府、五原县人民政府现场核验，认定润昇湖和古郡湖违规取用的黄河水为临时应急生态取水，我厅按照自治区人民政府批办要求，会同自治区财政厅、税务局认真研究复核后，确认润昇湖和古郡湖违规取用的黄河水为应急生态取水，适用于免征水资源税情形。 2.2024年6月，杭锦后旗水利局印发了《关于加强润昇湖补水管理的通知》《杭锦后旗湖泊湿地补水管理制度》，2024年杭锦后旗水利局对润昇湖开展了10次日常巡查，巴彦淖尔市水利局对润昇湖开展了1次巴彦淖尔市水行政执法专项行动检查，无违规取用水行为；2024年6月-7月，五原县水利局先后印发了《五原县取用水监管工作机制》《关于要求五原县园林绿化服务中心规范取用水行为的通知》，2024年五原县水利局对古郡湖开展了5次日常巡查，巴彦淖尔市水利局对古郡湖开展了1次巴彦淖尔市水行政执法专项行动检查，无违规取用水行为。 3.2024年7月，巴彦淖尔市开展了违规取用水自查排查，向水利厅报送了《关于违规取用水自查排查情况的报告》，2024年9月，巴彦淖尔市水利局组织开展水行政执法专项行动，印发了《巴彦淖尔市水行政执法专项行动工作方案的通知》《关于开展违规取用水排查整治工作的通知》，均无违规向湖泊湿地补水、退水、泄洪问题。 |